1. Nhiệm vụ 1 - Kiểm tra dữ liệu trước khi ước lượng

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 |  | X | Cần xác định hệ thống có phải tự động chuyển trạng thái phiên khi đến giờ bắt đầu hay chỉ hiển thị trạng thái “Sắp diễn ra”? |
| LS03 |  | X | Nếu hai khách cùng đặt sản phẩm cuối cùng thì hệ thống xử lý như thế nào để đảm bảo chỉ một đơn hàng thành công? |

2. Nhiệm vụ 2 - Phân tích Planning Poker và chốt Story Point

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 3 | Phiếu 5 SP do thành viên lo ngại việc xử lý thời gian và trạng thái phiên. Sau khi làm rõ chỉ cần hiển thị trạng thái “Sắp diễn ra”, LS01 có độ phức tạp tương đương LS02 nên chốt 3 SP. |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 8 | Phiếu 5 SP cho rằng phạm vi có thể kiểm soát, còn phiếu 8 SP chú ý đến rủi ro hai khách đặt sản phẩm cuối cùng đồng thời và quy tắc giảm, hoàn tồn kho. Do cần đảm bảo xử lý đơn hàng và tồn kho chính xác, LS03 lớn hơn LS02 nên chốt 8 SP. |

3. Nhiệm vụ 3 - Phát hiện cách hiểu sai

Story Point dùng để ước lượng tương đối về khối lượng công việc, độ phức tạp, rủi ro và sự không chắc chắn của User Story, không phải số giờ cố định. Nhóm sử dụng Velocity, tức số Story Point hoàn thành trung bình trong các Sprint trước, để dự báo khối lượng công việc có thể thực hiện trong Sprint tiếp theo mà không cần quy đổi Story Point sang giờ.